## Slide 1
软件开发流程
华为云 西安事业分部 新智云项目部

## Slide 2
右键更改图片
C O N T E N T S
目录
1、项目来源
2、可行性分析
3、需求分析
4、概要设计
5、数据库设计
6、详细设计
7、编码
8、测试
9、部署上线
10、项目交付
11、后期维护
Notes: www.515ppt.com

## Slide 3
o
1、项目来源
项目来源的两种方式
方式一：公司自研产品，比如腾讯公司的（腾讯QQ、腾讯视频）；百度（百度翻译、百度搜索引擎）；阿里（阿里云、阿里云盘、支付宝）等等
方式二：公司承接项目，比如给医院（预约挂号系统、收银系统）、银行（内部管理系统、掌上App）、政府（门户网站、内部管理系统）、其他公司定制开发。
产品：公司自研，需要推广（浏览器、社交软件、办公软件等等）
项目：需要定制，不具有通用性（企业内部管理系统和办公系统、教务管理系统等等）
Notes: www.515ppt.com

## Slide 4
o
2、可行性分析
1、技术
目前技术能否实现和满足用户的需求。
2、经济效益、商业价值
从当前市场、结合用户的实际情况，该项目能否给用户带来一定的商业价值和经济效益。
3、成本
用户（甲方）成本
开发方（乙方）成本：
资金：开发人员工资、场地费、服务器、域名等等
时间：开发周期
后期维护成本
4、法律
该项目不能违反法律法规，例如：赌博网站、窃取商业机密等等。
Notes: www.515ppt.com

## Slide 5
o
3、需求分析
1、需求的对接
乙方需要派专业人士（项目经理或项目组长）和甲方对接项目需求。经过反复沟通挖掘出用户的精确需求。
2、需求的确定
通过和用户的沟通，将用户需求形成专业的《需求分析说明书》，并经双方确认签字。签字需求一般不可以改动。项目可以正式启动，用户需付30%~40%的预付款，作为下面的启动资金。
3、需求分析的重要性
开发的依据
测试的依据
交付的依据
Notes: www.515ppt.com

## Slide 6
o
4、概要设计
概要设计的目标
1、确定项目使用的所有技术、开发工具、环境
2、项目的角色权限、功能模块、不同权限的功能
3、确定购买的服务器、域名。
Notes: www.515ppt.com

## Slide 7
o
5、数据库设计
1、根据需求分析提炼出并画出E-R图、数据库的建模
2、确定所有表、表中的字段、表与表之间的关联关系
3、遵循数据库设计规范，例如：数据库的命名、表的命名
4、分库分表（用户访问量多时需要考虑）
Notes: www.515ppt.com

## Slide 8
o
6、详细设计
1、依据概要设计、数据库设计完成
2、详细设计的目标
后端：
（1）项目中所有模块的划分与命名，Java中用包来区分
（2）不同包下所有类、接口的命名
（3）类、接口中的方法确定与命名、部分实现思路等
前端：
设计好原型图（网页）、或找一些与项目相近的原型图作为参考。
详细设计相当于完成项目的伪代码。
Notes: www.515ppt.com

## Slide 9
o
7、编码
1、开发人员团队作战，每个人的任务分工不同，需要使用项目管理工具SVN或Git
2、任务细化到每一天，必须完成，不能影响项目的开发进度。
3、每个人在开发的同时，对自己的任务完成自测。
4、项目一般采用前后端分离的方式开发，需要前端技术人员与后端技术人员频繁交流沟通，完成前后端交互。
Notes: www.515ppt.com

## Slide 10
o
8、测试
1、每个开发人员先自测
2、项目的集成测试
3、交给测试部门进行进一步测试，开发人员与测试人员及时沟通，完成所有bug的测试与修改
Notes: www.515ppt.com

## Slide 11
o
9、部署上线
1、提前对服务器的部署，例如项目在服务器运行需要的环境，目前大多数都是租用服务器（阿里云、华为云等等），服务器对应的操作系统基本为Linux版本的CentOS
2、服务器的部署和调试没有问题，将项目部署上线，运行，继续进行线上测试并完成bug的修改，直到线上运行没有问题，才可以给用户交付
Notes: www.515ppt.com

## Slide 12
o
10、项目交付
1、通过需求清单，和用户通过一一核实是否实现用户的所有需求
2、细心耐心指导用户熟练使用该项目，对用户进行专业的培训
Notes: www.515ppt.com

## Slide 13
o
11、后期维护
1、用户后期在使用项目过程中遇到问题，给予指导
2、若项目在后期运行存在问题，要及时进行修复和维护
Notes: www.515ppt.com